}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Josseph Valverde |
| --- | --- |
| Rut | 21.461.150-3 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Padre Alonso de Ovalle |

| Nombre estudiante | Amaro Araneda |
| --- | --- |
| Rut | 21.333.219-8 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Padre Alonso de Ovalle |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Walmart Vision |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software; inteligencia artificial y análisis de datos; gestión de proyectos TI; infraestructura y despliegue de soluciones. |
| Competencias | Analizar necesidades y problemas del entorno; diseñar y desarrollar soluciones de software; aplicar técnicas de inteligencia artificial y visión computacional; gestionar datos, calidad y seguridad; validar resultados con métricas; trabajar colaborativamente en proyectos TI. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto aborda la detección de disponibilidad visual y espacios vacíos útiles en góndolas de supermercado. En el contexto del retail, una góndola con baja disponibilidad visible puede retrasar la reposición, afectar la experiencia de compra y dificultar la priorización de tareas en sala. La propuesta se sitúa como un prototipo aplicable a supermercados en Chile, con foco inicial en el contexto de Walmart Chile indicado por el desafío. Impactaría principalmente a reponedores, supervisores y equipos técnicos que requieren información oportuna y explicable para decidir dónde intervenir. Su aporte consiste en transformar una imagen de góndola en una señal auditable: porcentaje de cobertura visible, alerta bajo un umbral y evidencia visual. Esto vincula desarrollo de software, datos e inteligencia artificial con una necesidad operacional concreta. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo del proyecto es diseñar, implementar y validar un MVP que reciba imágenes de góndolas, detecte productos visibles, estime la disponibilidad visual por nivel y emita una alerta cuando esta sea inferior a 30 por ciento. Se abordará mediante levantamiento de requisitos, estandarización de datos, entrenamiento y comparación de detectores ligeros, postprocesamiento explicable de cobertura, una API y despliegue con Docker. La salida no pretende declarar inventario físico ni conteo de SKU, sino apoyar una decisión de reposición a partir de evidencia visual. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto es pertinente al perfil de egreso de Informática porque exige analizar una problemática de negocio, definir requisitos verificables, modelar datos, diseñar una arquitectura, desarrollar software y evaluar calidad técnica. Las competencias seleccionadas son necesarias para estandarizar el dataset, implementar el flujo de visión computacional, resguardar trazabilidad y privacidad, medir desempeño y comunicar limitaciones. El trabajo integra conocimientos de programación, bases de datos, ingeniería de software, inteligencia artificial, calidad y gestión de proyectos. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se relaciona con intereses profesionales en inteligencia artificial aplicada, visión computacional, desarrollo de productos de datos y arquitectura de software. Permite practicar la construcción responsable de una solución que combina modelo, API, datos y despliegue, con criterios de explicabilidad y evaluación. Su desarrollo fortalecerá la capacidad de llevar una necesidad operativa a un prototipo medible y documentado. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible durante el semestre porque cuenta con un desafío definido, material técnico inicial, datasets públicos para construir una línea base, herramientas de desarrollo accesibles y una planificación por fases. Google Colab permite experimentar con entrenamiento; los PC de sede permiten medir inferencia; Docker facilita reproducibilidad. Los riesgos principales son que el dataset no contiene etiquetas de vacío útil, la diferencia entre datos públicos y el contexto real, y la disponibilidad de imágenes autorizadas. Se mitigarán mediante un detector de productos como línea base, una guía de etiquetado futura, validación de resultados y revisión humana ante baja calidad o incertidumbre. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar, implementar y validar un MVP de visión computacional que analice imágenes de góndolas, estime disponibilidad visual de productos y genere una alerta explicable cuando esta sea inferior a 30 por ciento. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Levantar y documentar requisitos, actores, casos de uso, riesgos y arquitectura del sistema. 2. Estandarizar y validar el dataset de imágenes y anotaciones para una línea base reproducible. 3. Entrenar y comparar detectores ligeros mediante métricas de detección, latencia y calidad de alerta. 4. Implementar un flujo de análisis con API, evidencia visual, registro trazable y Docker. 5. Evaluar el MVP en escenarios definidos, documentar limitaciones y proponer mejoras basadas en datos. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará una metodología de desarrollo iterativa e incremental, combinando prácticas de ingeniería de software y experimentación de ciencia de datos. En la Fase 1 se valida el problema, se levantan requisitos, se estudia el mercado, se diseña la arquitectura y se estandariza el dataset. En la Fase 2 se implementa una línea base de detección, se desarrolla la API, se integra el cálculo de cobertura y se prepara Docker. En la Fase 3 se evalúan precisión, recall, F1 de alerta, latencia y casos de falla, para luego documentar resultados y demostración. El equipo distribuirá responsabilidades mediante la matriz RACI: jefatura de proyecto, liderazgo técnico, datos y calidad. Las decisiones de modelo se basarán en evidencia reproducible, y las imágenes de baja calidad o resultados ambiguos se enviarán a revisión humana en lugar de activar una alerta automática.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documentación de análisis y diseño | Requisitos, casos de uso, arquitectura, base de datos, riesgos y RACI organizados en anexos. | Demuestra comprensión del problema y planificación verificable del MVP. |
| Avance | Dataset maestro estandarizado | Imágenes y anotaciones convertidas a formato común, con manifiesto, particiones y reporte de calidad. | Permite repetir los experimentos y controlar calidad, duplicados y procedencia de datos. |
| Final | MVP de análisis de góndolas | API con detector, cálculo de disponibilidad visual, alerta, evidencia y contenedor Docker. | Demuestra la integración funcional de software, datos e inteligencia artificial. |
| Final | Informe de evaluación y demostración | Métricas, latencia, resultados, limitaciones, casos de falla y propuesta de mejora. | Permite evaluar objetivamente el cumplimiento de objetivos y comunicar hallazgos. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tarea. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |
| Análisis y diseño de soluciones TI | Levantar requisitos y alcance | Validar problema, usuarios, regla bajo 30 por ciento y criterios de aceptación. | Reuniones, anexos, bibliografía, documentos del cliente. | Semanas 1 a 4 | Josseph Valverde | Depende de validación de contraparte. |
| Gestión de datos e IA | Estandarizar dataset | Convertir anotaciones a formato común, eliminar duplicados de la versión de trabajo y generar manifiesto. | Python, CVAT, almacenamiento restringido, Google Colab. | Semanas 3 a 6 | Josseph Valverde | No usar datos privados sin autorización. |
| Desarrollo de software | Construir línea base | Entrenar y comparar detectores ligeros con el mismo protocolo de evaluación. | Colab, Python, OpenCV, framework de visión. | Semanas 5 a 9 | Amaro Araneda | El modelo final se selecciona por métricas y licencia. |
| Desarrollo de software | Implementar API y Docker | Integrar validación de imagen, inferencia, cálculo, evidencia y trazabilidad. | FastAPI, Docker, base de datos, PC de sede. | Semanas 8 a 12 | Amaro Araneda | Medir latencia en equipo de referencia. |
| Calidad de software | Evaluar MVP | Medir calidad de detección, F1 de alerta, latencia y casos de revisión. | Conjunto de prueba, plan de pruebas, evidencias. | Semanas 11 a 16 | Amaro Araneda | Los datos públicos no validan desempeño en Walmart. |
| Gestión y comunicación | Documentar y presentar resultados | Preparar informe final, demo, retrospectiva y material de entrega. | Documentación, presentación y repositorio. | Semanas 16 a 18 | Equipo completo | Requiere evidencia consolidada. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.