Informe de Estado de Avance

Proyecto Góndola Visión  |  Fase 2 AVANCE  |  Corte: lunes 26 de octubre de 2026

El MVP permite cargar una fotografía, detectar productos y mostrar una estimación experimental de ocupación visual por nivel. Está disponible como demo local para revisión del cliente. Aún no existe una alerta automática validada bajo 30 % ni autenticación persistente en servidor. El envío formal al cliente y su retroalimentación deben registrarse con fecha y evidencia una vez efectuados.

# 1 Estado de los módulos

| Módulo | Estado al corte | Evidencia y límite |
| --- | --- | --- |
| Carga y validación de imagen | Beta funcional | API acepta JPG, PNG y WebP; controla tamaño, resolución y archivos inválidos. |
| Detección de productos | Experimental | Dos modelos seleccionables. El principal obtuvo mAP50 0,8200 en un test local de 30 imágenes; no mide stock. |
| Disponibilidad visual por nivel | Experimental | 39 de 44 escenas únicas recibieron porcentaje; 5 no fueron evaluables. No hay verdad-terreno de ocupación. |
| Huecos y alarma bajo 30 % | No operativo | Huecos opcionales son candidatos de revisión. La API no aplica el umbral ni emite alertas operativas. |
| Login, roles y gestión de usuarios | Demo local | Interfaz con cuentas y CRUD de usuarios en localStorage/sessionStorage; sin autenticación ni persistencia de servidor. |
| Docker y ejecución | Disponible para prueba | Existe Compose y paquete local. Falta comprobar instalación completa en el PC objetivo y acceso autorizado a pesos. |

# 2 Verificación realizada

Al corte se ejecutó la suite automatizada del proyecto: 36 pruebas aprobaron. El barrido documentado previamente evaluó 44 escenas únicas: 39 con salida numérica y 5 no evaluables. La tasa 39/44 (88,6 %) describe emisión de porcentaje, no exactitud. La mediana local informada fue aproximadamente 0,32 s con el modelo cargado; falta medir latencia y estabilidad en el equipo de destino. No se ha medido precisión de la alerta del 30 %.

# 3 Dificultades y riesgos abiertos

Los reflejos, la perspectiva, los envases irregulares y los niveles cortados producen errores o abstenciones.

Los casos con huecos visibles pueden conservar un promedio global alto. El criterio futuro debe evaluar cada nivel y comprobar falsos positivos y falsos negativos antes de avisar al reponedor.

Las cuentas de demostración se almacenan en el navegador. La documentación de base de datos informada por el equipo aún debe comprobarse contra una implementación persistente; no equivale por sí sola a backend operativo.

# 4 Casos de uso y seguimiento

El RESUMEN Estado de Avance Casos de Uso.xlsx se actualiza por semana. Conserva los identificadores HU-01 a HU-10 del backlog de Fase 1 e incorpora dos funciones de Fase 2 como propuestas de formalización: acceso y administración de usuarios. En la semana actual se distinguen “Beta funcional”, “Experimental”, “Demo local”, “Pendiente” y “Por verificar”, con evidencia y próxima acción por caso. Ningún estado experimental se contabiliza como validación de stock.

# 5 Criterio para el siguiente corte

El próximo informe debe incorporar el feedback real del cliente, la fecha de envío de la demo, responsables nominales, resultados medidos con etiquetas humanas y el estado semanal de cada caso de uso. La alarma sólo pasará a “funcional” cuando su error y falsos avisos resulten aceptables para el cliente y el equipo.

Fuentes de verificación: backend/app.py, frontend/app.js, tests/, docs/INFORME_INTERMEDIO_2026-10-21.md, Gantt de Fase 2 actualizada y backlog de Fase 1. Estado verificado localmente el 26 de octubre; no se afirma haber recibido feedback del cliente.